Proyecto de Análisis de Datos

Tumor maligno de sitio no especificado (CIE-10 C80)

# Integrantes

Bastián Campos

Maximiliano Mella

Agustín Tapia

# Tema

Análisis de los egresos hospitalarios por tumor maligno de sitio no especificado (CIE-10 C80). Este código agrupa los casos de cáncer en los que no se pudo identificar dónde se originó el tumor: C80.0 (diseminado) y C80.9 (sin especificar).

Se revisarán las características de los pacientes (edad, sexo y previsión), los días de estada, la severidad, la condición al egreso y la distribución por establecimiento y región. Con esto se construirá un dashboard interactivo que ayude a entender el peso de este diagnóstico en la red hospitalaria.

# Roles dentro del equipo

Bastián Campos: preparación, limpieza y análisis exploratorio de los datos (filtrar los casos C80, tratar datos faltantes y crear las variables derivadas).

Maximiliano Mella: desarrollo del dashboard y programación de las funciones interactivas (filtros, selectores y vistas dinámicas).

Agustín Tapia: diseño de las visualizaciones y de los mockups, y apoyo en la interpretación estadística de los resultados.

En las semanas finales, los tres participarán en las pruebas, la interpretación de los resultados y la presentación.

# Planificación de trabajo

| Semana | Actividad | Responsable principal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Definición del tema, objetivos y preguntas de análisis; revisión de la base de datos y del diccionario de variables | Todos |
| 2 | Extracción de los casos C80 y limpieza de los datos (faltantes, duplicados, formatos) | Bastián |
| 3 | Análisis exploratorio: estadística descriptiva y distribuciones por edad, sexo, región y estada | Bastián / Agustín |
| 4 | Diseño de los mockups del dashboard y elección de los gráficos | Agustín |
| 5 | Desarrollo de la estructura del dashboard y carga de los datos | Maximiliano |
| 6 | Programación de los filtros e interacciones; integración de las visualizaciones | Maximiliano / Agustín |
| 7 | Pruebas, corrección de errores e interpretación de los resultados | Todos |
| 8 | Elaboración del informe final y preparación de la presentación | Todos |